|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   |
|  *( назва організації, що затверджує )*  |
|   |   |
| **Затверджено**  |
|   |
| Зведений кошторисний розрахунок у сумі 765,763 тис. грн.  |
| В тому числі зворотних сум \_ тис. грн.  |
|   |
|  *( посилання на документ про затвердження )*  |
|  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.   |
| Поточний ремонт огорожі території (АТО) |
| 37-09-18 |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на Поточний ремонт огорожі** |
| **Поточний ремонт огорожі території (АТО)** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 607,781 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 3,78015 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 131,396 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,7 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “26 вересня” 2018 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 1. Демонтажні роботи**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *1* | *Е7-24-9**к=0,6* | *Днемонтаж металевої огорожi з сiтки по**стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м* | *100м* | *6* | *6451,31**6351,89* | *99,42**3,75* | *38708* | *38111* | *597**23* | *194,01**0,1103* | *1164,06**0,66* |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 38708 | 38111 | 59723 |   | 1164,060,66 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 38708 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 38134 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 21131 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 139,77 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 7343 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **59839** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 1** | **59839** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 2. Фундаменти**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *2* | *Е1-18-5* | *Розроблення грунту з навантаженням на**автомобiлi-самоскиди екскаваторами**одноковшовими дизельними на**пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю**0,25 м3, група грунтiв 2* | *1000м3* | *0,04* | *41832,06**1255,37* | *40576,69**4918,45* | *1673* | *50* | *1623**197* | *45,9**136,799* | *1,84**5,47* |
| *3* | *Е1-18-4* | *Погрузка розробленого грунту на**автомобiлi-самоскиди екскаваторами**одноковшовими дизельними на**пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю**0,25 м3, група грунтiв 1* | *1000м3* | *0,04* | *32909,51**985,69* | *31923,82**3869,60* | *1316* | *39* | *1277**155* | *36,04**107,627* | *1,44**4,31* |
| 4 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну  | 1 т | 2,6 | 44,5844,58 | \_\_-\_\_ -  | 116 | 116 | \_\_-\_\_ -  | 1,63 -  | 4,24 -  |
| 5 | С311-15 | Перевезення грунту до 15 км  | т | 50,4 | 77,23 -  | 77,238,40 | 3892 |  -  | 3892423 | \_\_-\_\_0,224 | \_\_-\_\_11,29 |
| *6* | *ЕН8-2-2* | *Улаштування основи пiд фундаменти**щебеневої* | *1 м3* | *8,4* | *541,99**68,86* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4553* | *578* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,4* *-*  | *20,16* *-*  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *7* | *ЕН6-1-22* | *Улаштування стрiчкових фундаментiв**залiзобетонних, при ширинi по верху до**1000 мм* | *100м3* | *0,4832* | *174464,00**14232,93* | *823,97**31,08* | *84301* | *6877* | *398**15* | *456,33**0,914* | *220,5**0,44* |
| 8 | С124-20 | Гарячекатана арматурна стальперiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 8мм  | т | 0,474 | 19500,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 9243 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 9 | С124-22 | Гарячекатана арматурна стальперiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12мм  | т | 2,1312 | 19500,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 41558 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 10 | С124-35 | Надбавки до цiн заготовок за складання тазварювання каркасiв та сiток плоскихдiаметром 8 мм  | т | 0,474 | 7773,88 -  | \_\_-\_\_ -  | 3685 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 11 | С124-37 | Надбавки до цiн заготовок за складання тазварювання каркасiв та сiток плоскихдiаметром 12 мм  | т | 2,1312 | 6470,64 -  | \_\_-\_\_ -  | 13790 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 2 | 164127 | 7660 | 7190790 |   | 248,1821,51 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 164127 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 149277 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 8450 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 4757 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 31,83 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1673 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **168884** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 2** | **168884** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 3. Огорожа**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *12* | *Е7-24-9* | *Установлення металевої огорожi з сiтки**по залiзних стовпах без цоколя, висотою**до 3 м* | *100м* | *6* | *10806,78**10586,48* | *165,70**6,25* | *64841* | *63519* | *994**38* | *323,35**0,1838* | *1940,1**1,1* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | С111-1782варіант 1 | Огорожа в комплекті Н=3м  | м2 | 600 | 465,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 279000 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 3 | 343841 | 63519 | 99438 |   | 1940,11,1 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 343841 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 279328 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 63557 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 35217 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 232,94 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 12239 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **379058** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 3** | **379058** |   |   |   |   |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 546676 | 109290 | 8781851 |   | 3352,3423,27 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 546676 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 428605 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 110141 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 61105 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 404,54 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 21255 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **607781** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **607781** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **3780,15** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **131396** |   |   |   |   |
|   |
|   | **Разом по главах 1-12:** | **607781** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16  |   | Кошторисний прибуток (П)  | 25705 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16  |   | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)  | 4650 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)** | **638136** |   |   |   |   |
|   | **Разом:** | **638136** |   |   |   |   |
|   | **Податок на додану вартість** | **127627** |   |   |   |   |
|   | **Всього по зведеному кошторисному розрахунку** | **765763** |   |   |   |   |
|   |
|   |
| Керівник проектної організації  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |
|   |   |   |
| Головний інженер проекту(Головний архітектор проекту) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |
|   |   |   |
| Керівник відділу  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |
|   |