|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *( назва організації, що затверджує )* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Затверджено** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зведений кошторисний розрахунок у сумі 765,763 тис. грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В тому числі зворотних сум \_ тис. грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *( посилання на документ про затвердження )* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт огорожі території (АТО) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37-09-18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Поточний ремонт огорожі** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Поточний ремонт огорожі території (АТО)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 607,781 | | | тис. грн. | | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 3,78015 | | | тис.люд.-год. | | | | |
|  | | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 131,396 | | | тис. грн. | | | | |
|  | | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,7 | | | розряд | | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “26 вересня” 2018 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | | | |
| на одини-  цю | | | всього | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | | 12 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 1. Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1* | *Е7-24-9*  *к=0,6* | *Днемонтаж металевої огорожi з сiтки по*  *стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м* | *100м* | *6* | *6451,31*  *6351,89* | *99,42*  *3,75* | *38708* | *38111* | *597*  *23* | *194,01*  *0,1103* | *1164,06*  *0,66* |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | | | | | 38708 | 38111 | 597  23 |  | 1164,06  0,66 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 38708 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 38134 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 21131 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 139,77 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 7343 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **59839** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 1** | | | | | **59839** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 2. Фундаменти** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2* | *Е1-18-5* | *Розроблення грунту з навантаженням на*  *автомобiлi-самоскиди екскаваторами*  *одноковшовими дизельними на*  *пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю*  *0,25 м3, група грунтiв 2* | *1000м3* | *0,04* | *41832,06*  *1255,37* | *40576,69*  *4918,45* | *1673* | *50* | *1623*  *197* | *45,9*  *136,799* | *1,84*  *5,47* |
| *3* | *Е1-18-4* | *Погрузка розробленого грунту на*  *автомобiлi-самоскиди екскаваторами*  *одноковшовими дизельними на*  *пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю*  *0,25 м3, група грунтiв 1* | *1000м3* | *0,04* | *32909,51*  *985,69* | *31923,82*  *3869,60* | *1316* | *39* | *1277*  *155* | *36,04*  *107,627* | *1,44*  *4,31* |
| 4 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 2,6 | 44,58  44,58 | \_\_-\_\_  - | 116 | 116 | \_\_-\_\_  - | 1,63  - | 4,24  - |
| 5 | С311-15 | Перевезення грунту до 15 км | т | 50,4 | 77,23  - | 77,23  8,40 | 3892 | - | 3892  423 | \_\_-\_\_  0,224 | \_\_-\_\_  11,29 |
| *6* | *ЕН8-2-2* | *Улаштування основи пiд фундаменти*  *щебеневої* | *1 м3* | *8,4* | *541,99*  *68,86* | *\_\_-\_\_*  *-* | *4553* | *578* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,4*  *-* | *20,16*  *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *7* | *ЕН6-1-22* | *Улаштування стрiчкових фундаментiв*  *залiзобетонних, при ширинi по верху до*  *1000 мм* | *100м3* | *0,4832* | *174464,00*  *14232,93* | *823,97*  *31,08* | *84301* | *6877* | *398*  *15* | *456,33*  *0,914* | *220,5*  *0,44* |
| 8 | С124-20 | Гарячекатана арматурна сталь  перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 8  мм | т | 0,474 | 19500,00  - | \_\_-\_\_  - | 9243 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 9 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь  перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12  мм | т | 2,1312 | 19500,00  - | \_\_-\_\_  - | 41558 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 10 | С124-35 | Надбавки до цiн заготовок за складання та  зварювання каркасiв та сiток плоских  дiаметром 8 мм | т | 0,474 | 7773,88  - | \_\_-\_\_  - | 3685 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 11 | С124-37 | Надбавки до цiн заготовок за складання та  зварювання каркасiв та сiток плоских  дiаметром 12 мм | т | 2,1312 | 6470,64  - | \_\_-\_\_  - | 13790 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | | | | | 164127 | 7660 | 7190  790 |  | 248,18  21,51 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 164127 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 149277 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 8450 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 4757 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 31,83 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1673 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **168884** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 2** | | | | | **168884** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 3. Огорожа** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *12* | *Е7-24-9* | *Установлення металевої огорожi з сiтки*  *по залiзних стовпах без цоколя, висотою*  *до 3 м* | *100м* | *6* | *10806,78*  *10586,48* | *165,70*  *6,25* | *64841* | *63519* | *994*  *38* | *323,35*  *0,1838* | *1940,1*  *1,1* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | С111-1782  варіант 1 | Огорожа в комплекті Н=3м | | м2 | 600 | 465,00  - | \_\_-\_\_  - | 279000 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 | | | | | | 343841 | 63519 | 994  38 |  | 1940,1  1,1 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | 343841 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | | 279328 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | | 63557 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | | 35217 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | 232,94 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | 12239 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | | **379058** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 3** | | | | | | **379058** |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | | 546676 | 109290 | 8781  851 |  | 3352,34  23,27 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | 546676 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | | 428605 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | | 110141 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | | 61105 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | 404,54 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | 21255 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | | **607781** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | | **607781** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | | **3780,15** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | | **131396** |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Разом по главах 1-12:** | | | | | | **607781** |  |  |  |  |
|  | |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
| ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 п.5.8.16 | |  | Кошторисний прибуток (П) | | | | | 25705 |  |  |  |  |
|  | |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
| ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 п.5.8.16 | |  | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) | | | | | 4650 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)** | | | **638136** |  |  |  |  | |
|  | **Разом:** | | | **638136** |  |  |  |  | |
|  | **Податок на додану вартість** | | | **127627** |  |  |  |  | |
|  | **Всього по зведеному кошторисному розрахунку** | | | **765763** |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Керівник проектної організації | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | | | |
|  | |  |  | | | | | |
| Головний інженер проекту  (Головний архітектор проекту) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | | | |
|  | |  |  | | | | | |
| Керівник відділу | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |